Pekerjaan : **Face Recognition**

Waktu Laporan : **Jumat, 7 Maret 2025**

Tabel Pekerjaan : Wildan Dzaky Ramadhani

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Pekerjaan | Batas Waktu | Status | Diselesaikan Pada |
| 1 | Melengkapi hasil response di swagger untuk dokumentasi | berjalan | Dalam Pengerjaan | - |
| 2 | Fixing bug & Optimalisasi upload playback video | 7 Maret 2025 | Sedang di Optimalisasi | 7 Maret 2025 |
| 3 | Membuat dokumentasi instalasi middleware | 6 Maret 2025 | **Selesai** | 6 Maret 2025 |
| 4 | Membuat parameter keyword pencarian di api get list di menu playback video | 3 Maret 2025 | **Selesai** | 3 Maret 2025 |

Keterangan: